דוח איטרציה 2 :

# הושלמה הכנסת הנתונים ל DB .

# הותאם אלגוריתם חיפוש ל DB .

# תוכנן לאיטרציה הזו כי שליפת הנתונים באמצעות החיפוש תושלם , אך נוצר עיכוב עקב קשיים בכתיבת האלגוריתם לחיפוש בשפת c# .

# על הצוות להיפגש עם אנשים המתאימים בתחום ע"מ לקבל יעוץ והכוונה כדי לפתור את הבעיה לא פחות מאשר באיטרציה הבאה.