דו"ח סיכום איטרציה

באתר יש 2 אפשרויות למשתמש הכנסת מתכון וחיפוש מתכון.

יצרנו את האבטיפוס של האתר ובנינו את מסד הנתונים הראשי- כל הטבלאות במאגר מותאמות לחיפוש מתכונים באתר.

כרגע העבודה העיקרית היא על הכנסת מתכון, נשקלת אופציה שבה הנתונים של המתכון יוכנסו למסד נתונים זמני שייבדק ע"י מנהל האתר ורק לאחר אישור המתכון יוכנס למסד הנתונים הראשי.

הבדיקות על בסיס הנתונים מתבצעות באמצעות דף ההכנסה של האתר.

לאחר סיום שלב הבדיקות של ההכנסה נותרו לנו כמה משימות עיקריות:

1. יש להכניס את המצרכים למסד הנתונים לתת להם מס', שם ושיוך למחלקת מזון (לדוגמא גבינות, בשרים וכדו').
2. יש להכניס מתכונים ראשוניים לתחילת ההרצה של האתר עד שהאתר יצבור תאוצה ויהיו בו מתכונים רבים כך שבעת חיפוש הלקוח יקבל הרבה אפשרויות למתכונים.
3. יש לעבוד על דף החיפוש.

שפת התכנות #C בהחלט מפשטת את העבודה, אך עדיין ישנו חוסר שליטה בשפה המקשה מאוד על העבודה.

צוות הפרויקט עבד בעבודת צוות מתואמת כראוי בין המפתחים. יש לחלק את העבודה לעבודות קטנות יותר לכל מפתח על מנת לקצר את זמן העבודה, וכדי שמפתח לא יישאר ללא עבודה . עלינו לנצל את הזמן יותר טוב.

לפי שעה נראה כי הפרויקט יעמוד בזמנים.

סיכונים:

החיבור בין מסד הנתונים לאתר לא יעבוד כמו שצריך .

תוכנית התמודדות:

נבצע בדיקות רבות ככל האפשר כדי שזה יעבוד חלק.