סיכום פגישה- איטרטציה 2 ותכנון איטרציה 3

12.12.10

**נכחו:** ד"ר ראובן יגל, גב' פמית נונברג, מר דורון שלו, גב' איילת שטרית, מר אביתר סיידוף ומר גלעד אמסלם.

בפגישה הדגימו המפתחים ללקוח את מצב התוכנה עד כה- הודגם ללקוח הכנסת מתכון לאתר. בנוסף הוסבר ללקוח על הדף הנוסף- דף החיפוש. איך עובדת פונקציונאליות הדף ואיך עובד האלגוריתם של החיפוש ובמה נשתמש במסד הנתונים.

סוכם עם הלקוח כי באיטרציה הבאה האתר צריך לרוץ (גם אם לא בפונקציונאליות מלאה) גם דף ההכנסה וגם דף החיפוש. מכאן גם אלגוריתם החיפוש שדובר עליו עם הלקוח צריך להיות ממומש בקוד.

על המפתחים ליצור עמוד מודפס מסוכם של המקרים השונים ותגובות (סוגי שגיאות) של האתר לגביהם. זאת במקום יצירת בדיקות יחידה שאינן מתאימות לבדיקות של האתר.