|  |  |
| --- | --- |
| **שם הפרויקט הנסקר** | **"מאגר בחינות"** |
| **נציג הלקוח(הסוקר)** | **ישראל ישראלי** |
| **מועד ומקום פגישה** | **קפה "קפית"- המושבה הגרמנית י-ם** |
| **שמות משתתפים** | **דודו חיו, אלעד ישראלי, ישראל בן אלי, יעקב חתמוב ורועי בוזגלו** |

**תוכן**

**סיכום בעיות שמישות במוצר**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **נושא** | **חומרה** |
| **1** | **העלאת בחינות ( מי מעלה את הבחינות לאתר )** | **דרגה ראשונה** |
| **2** | **קידוד לעברית** | **דרגה שלישית** |
| **3** | **רישום לאתר. האם ליצור את האופציה להירשם לאתר כמשתמש רשום או להשאיר את האתר פתוח לכל המשתמשים?** | **דרגה רביעית** |

**טבלת תיקונים ומשימות נגזרות**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **נושא** | **פעולה נדרשת** | **אחריות\מועד תיקון** |
| **העלאת בחינות** | **יצירת דרך להעלאת בחינות ע"י משתמשי האתר** | **אלעד ישראלי**  **לא יאוחר מ 25.05.11** |
| **קידוד לעברית** | **המרת הקוד לקידוד מתאים לשפה העברית.**  **אופציה חלופית, טבלת תרגום ב SQL** | **ישראל בן אלי**  **לא יאוחר מ 25.05.11** |
| **רישום לאתר** | **השארת האתר פתוח לכל משתמש לתקופת נסיון על מנת לראות אם ניתן לבקר את האתר בצורה שוטפת** | **דודו חיו**  **לא יאוחר מ 25.05.11** |

* **נאלץ לפתוח את האתר לתקופת נסיון של 90 ימים על מנת ללמוד מה יהיה יותר נח למשתמש ולתחזוק האתר. עלות אחזקת האתר לתקופת נסיון זה, תמומן ע"י הצוות במידה ויתגלה כי תקופת נסיון זו נכשלה ולא הביאה שיפור משמעותי לתוצר הסופי.**