LISTA DE HITOS

- Programación - Bejeweled
 	1. Abre archivo

- 14 de Noviembre del 2011 (Ajustado)

2. Identifica si es rectángulo o cuadrado

- 25 de Noviembre del 2011 (Ajustado)

3. No hay más movimientos disponibles

- 27 de Noviembre del 2011

4 .Programa terminado/Entrega de programación

- 30 de Noviembre del 2011

- Documentación

5. Entrega de Documentación

-1 de Diciembre del 2011

Proceso Unficado de Rational

Proceso de Elaboración:

- Calendarización

- Riesgos y registros.

- Técnicas para detectar los riegos

- ¿Qué hacer con los riesgos?

- Respuestas a oportunidades

- Monitoreo

Función del Programa:

El programa a realizarse simulará el juego de PopCap Games Bejeweled 2. El programa abrirá un archivo de renglones, con letras en vez de figuras, y generará un archivo de texto que despliegue:

- Si el archivo de entrada existe.

- Si existen movimientos restantes.

- Desplegar una lista de movimientos posibles en renglones, columnas y direcciones. (izquierda, derecha, arriba y abajo).

El archivo de texto deberá de poseer solamente las siguientes letras:

- V

- T

- C

- H

- B

- R

- D

Calendarización (Ajustado):

Noviembre	  						Diciembre

| 1 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 28 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 30 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

Inicio de Actividad

Fin de Actividad

Riegos:

- Técnico.

Fallo en el servicio eléctrico.
Fallo en el servicio de Internet.
Fallo en el equipo de computo a utilizarse (laptop).

Virus

Fallo en bitbucket.

Daños físicos al equipo.

- Económico

Fondos para cualquier reparación a laptop.

Impresiones.

Copias.

Adquisición de equipo de almacenamiento (CDs/memorias).

- Salud

Enfermedad

Accidente que limite movimiento físico

Muerte

Muerte propia

Muerte de familiar/otro

- Clima/Meteorológicos

Lluvia/Huracán

Terremoto

Incendios

- Calendarización

Suspensión de clases

Inasistencia del profesor

Cambio de fecha

Retardo el día acordado de la entrega del alumno.

- Sociales

Compromisos personales

Registro de Riesgos

| Riesgo Identificado | Respuesta potencial | Causa Raíz | Categoría |  | Prioridad | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo en el servicio eléctrico. Fallo en el servicio de Internet. | Mantener cargada batería de laptop para poder guardar archivos. Utilizar otro spot de servicio de internet | Lluvias o vientos que puedan causar daños en cableado eléctrico. | Equipo | Alta |  | Alta |
| Laptop se infecta con virus | Vacunar regularmente, prohibir introducir memorias a laptop. | Memorias infectadas, descargar de sitios ilegales, | Equipo | Media |  | Media |
| Muerte de familiar, amigo o persona cercana | Faltar al velorio para continuar con el proyecto. | Salud, accidente. | Humano | Media |  | Media |
| Cae lluvia o huracán y compromete la integridad del equipo. | Consultar pronóstico de tiempo, proteger ventanas y trasladar el área de trabajo a un lugar alejado de donde pueda entrar agua. | Puentes entre la fecha de entrega. | Naturaleza | Media |  | Baja |
| Fondos no alcanzan para comprar CDs | Utilizar memoria ya adquirida. | Cambio de clima. | Equipo | Media |  | Media |
| Un compromiso personal atenta con retrasar el proyecto. | Cambiar de fecha el compromiso. | Tiempo. | Humano | Baja |  | Baja |

Probabilidad de impacto

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| TECNICO | 0.5 | 0.8 | 0.40 |
| ECONÓMICO | 0.3 | 0.8 | 0.24 |
| SALUD | 0.2 | 0.5 | 0.10 |
| CLIMA | 0.5 | 0.3 | 0.15 |
| CALENDARIZACIÓN | 0.6 | 0.4 | 0.24 |
| SOCIALES | 0.1 | 0.1 | 0.01 |

Prioridad alta: mayor o igual a 0.20, 
Prioridad media: entre 0.10 y 0.19.

Prioridad baja: 0.09 para abajo.

Risk Breakdown Structure

- Técnico

Luz

Fallo en el equipo

Fuente de poder, pantalla, disco duro.

Errores en las aplicaciones del compilador

Virus,

Servidores no disponibles

Derrame de algún líquido en la pc

Caída de la red internet

- Económico

Falta de recursos monetarios para impresiones o CD.

- Calendarización

Cambio de fecha para entrega de proyecto

Suspensión de clases

Inasistencia del profesor

Retardo el día acordado de la entrega del alumno.

- Salud

Enfermedad

Muerte

Familiar, personal

Accidentes

- Meteorológicos

Huracán

Suspensión de clases

Heladas

Suspensión de clases

Incendios

Perdida de equipo, perdida de documentación.

- Sociales

Suspensión de fiestas

Compromisos familiares anteriormente planeados

Asignar probabilidad e impacto en términos cualitativos:

- Técnico.

Que el equipo falle presenta un mayor retraso en todo el proyecto y un peligro para la integridad de cualquier archivo que se encuentre guardado en el equipo; si no se puede acceder a él será proyecto en vano.

2)Económico

La falta de fondos impacta en que se necesitará alguna manera por la cual

- Salud

Cualquier enfermedad o accidente ocasionará que el rendimiento al hacer el programa no sea el óptimo, y si es más grave, limitará su realización.

- Clima/Meteorológicos

Lluvias o tormentas eléctricas impactan considerablemente al proyecto al poder afectar la corriente eléctrica, dañar el equipo si se mete agua en la casa, etc.

- Calendarización

Representa un impacto medio ya que cualquier cambo de fecha no permite que se pueda entregar el proyecto bajo las fechas acordadas o retrasar su realización.

- Sociales

Su impacto es bajo ya que cualquier evento social puede ser cancelado para continuar con el proyecto

Análisis cuantitativo:

| PROBABILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 |
| 0.8 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 |
| 0.7 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 |
| 0.6 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 |
| 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
| 0.4 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| 0.3 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| IMPACTO: | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |

Respuesta a los riegos:

- Técnico.

Fallo en el servicio eléctrico.

Mitigar: Tener batería cargada y otra de repuesto para poder continuar.

Fallo en el servicio de Internet.

Mitigar: Ir a un café internet o algún otro spot de conexión inalámbrica.

Fallo en el equipo de computo a utilizarse (laptop).

Mitigar: Arreglar el equipo tan pronto sea posible.

Virus

Evitar: Prohibir la entrada de memorias USB, no descargar absolutamente nada antes de la fecha de entrega.

Fallo en servidores (bitbucket/gmail)

Aceptar: Esperar a que se restauren para poder subir la información con el menor retraso posible.

Daños físicos al equipo.

Evitar: Tratar al equipo con cautela y proteger el que se encuentre en el hogar.

- Económico

Falta de fondos

Evitar: Recolectar recursos necesarios para poder pagar cualquier reparación que se ocupe.

- Salud

Enfermedad

Evitar: Tomar precauciones pertinentes para evitar cualquier enfermedad.

Accidente que limite movimiento físico

Aceptar: Esperar pronta recuperación.

Muerte

Aceptar: Esperar que alguien con vida acabe con el proyecto.

- Clima/Meteorológicos

Mitigar: Mantener la laptop en un lugar seguro, alejado de ventanas; enviar digitalmente la documentación aunque no se pueda entregar a mano por lluvia.

- Calendarización

Suspensión de clases

Aceptar: No se puede hacer nada por ello.

Inasistencia del profesor

Aceptar: No se puede hacer nada por ello.

Cambio de fecha

Aceptar: No se puede hacer nada por ello.

- Sociales

Compromisos personales

Evitar: No asistir a eventos para terminar el programa.

Tecnicas para Identificar los Riesgos

Tecnica a utilizar: Analisis FODA

| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- |
| - Cursos de programación de C++ y Java. - Servicio de Internet en el hogar. - Escala de proyecto relativamente manejable. - Habilidades de lenguaje. | - Falta de agilidad para programación. - Pendientes ajenos al proyecto. - Carencia de experiencia en administración de proyecto. - Distribución de tiempos inadecuados. |
| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| - Experiencia valiosa para futuros proyectos. - Desarrollo de conocimientos adquiridos en lenguaje de C++ - Administrar un proyecto de manera efectiva y óptima. | - Daños físicos al equipo que se requiere para trabajar (laptop, CDs) - Servicio de internet falla constantemente - Virus en dispositivos de almacenamiento que pueden afectar al equipo. - Lluvias |

Respuesta a oportunidades

Conseguir código similar a Bejeweled 2.
Mejorar: Implementar todo lo que pueda de este código al personal para acomodar las necesidades especiales de él.

Impresora en hogar todavía tiene tinta y papel disponible.

Explotar: Utilizar estos recursos para ahorrar costos en futuro.

Programadores conocidos dispuestos a ayudar al proyecto.

Compartir: Solicitar apoyo en la programación del programa cuando se vea necesario.

Herramientas de control y monitoreo de riesgos: REASSESSMENT

Después de trabajar en el proyecto, algunos riesgos fueron mejor predichos que otros, mientras que nuevos salieron y se agregaron a la documentación, como enfermedades y fallos en el servicio de internet.

Costos:

Para cubrir los costos del proyecto, realicé dos formateos sin respaldo a 2 laptops pertenecientes a Dora Guadalupe Solano Felix, cobrando $200 pesos cada una y acumulando $400 pesos mexicanos. Además, recibí $50 de paga por tutorías de inglés a mi hermana Estefanía Murillo Solano.

Casos de Uso

Usuario					     Sistema					   Servidor

Solicitar ruta archivo de txt

Introducir ruta

¿Ruta correcta?

Desplegar archivo.

Si.

Desplegar.

¿Cuadrado o rectángulo?

Si.

Caracteres Correctos.

¿VTCHBRD?

Si.

Desplegar lista de movimientos

¿Cuadrado o rectángulo?

Si.

MANUAL DE USUARIO: BEJEWELED 2 VTCHBRD STYLE

- Indicar la ruta donde se encuentra el archivo de texto a procesar.

- El programa abrirá el archivo y si identifica un cuadrado o un rectángulo en el archivo. Si no es así, introducir una nueva ruta con un archivo apropiado.

- Tratará de leer que sólo las letras en el archivo introducido sean VTCHBRD, de lo contrario urgirá al usuario a introducir otra ruta con un archivo correcto

- El programa le mostrara los movimientos que se pueden hacer y hacia donde pueden hacerse, dirección y lugar donde puede hacerse.

Ruta Crítica

No

Introducir otra ruta

Inicio

Ruta 
correcta

Si

Lee cuadrado o rectángulo

No

Si

No hay figura.

¿VTCHBRD?

Sí

No

Letras inválidas.

¿Hay más movimientos?

Mostrar.

Si

No hay más movimientos

No

Velocidad: 0.77

Días resueltos: 		14 días_
Días calendarizados: 18 días

Expected monetary value

| RIESGO | POSIBILIDAD | COSTO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadora dañada | 0.2 | $7,000 (costo delaptop) | -$1400 |
| Enfermedad | 0.1 | $100 | -$10 |