LISTA DE HITOS

- Programación - Bejeweled
 	1. Abre archivo

- 18 de Noviembre del 2011

2. Identifica si es rectángulo o cuadrado

- 25 de Noviembre del 2011

3. No hay más movimientos disponibles

- 27 de Noviembre del 2011

4 .Programa terminado/Entrega de programación

- 30 de Noviembre del 2011

- Documentación

5. Entrega de Documentación

-1 de Diciembre del 2011

Proceso Unficado de Rational____________

Proceso de Elaboración:

- Calendarización

- Riesgos y registros.

- Técnicas para detectar los riegos

- ¿Qué hacer con los riesgos?

- Respuestas a oportunidades

- Monitoreo

Función del Programa:

El programa a realizarse simulará el juego de PopCap Games Bejeweled 2. El programa abrirá un archivo de renglones, con letras en vez de figuras, y generará un archivo de texto que despliegue:

- Si el archivo de entrada existe.

- Si existen movimientos restantes.

- Desplegar una lista de movimientos posibles en renglones, columnas y direcciones. (izquierda, derecha, arriba y abajo).

El archivo de texto deberá de poseer solamente las siguientes letras:

- V

- T

- C

- H

- B

- R

- D

Calendarización:

Noviembre	  						Diciembre

| 1 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 28 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 30 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

Inicio de Actividad

Fin de Actividad

Riegos:

- Técnico.

Fallo en el servicio eléctrico.
Fallo en el servicio de Internet.
Fallo en el equipo de computo a utilizarse (laptop).

Virus

Fallo en bitbucket.

Daños físicos al equipo.

- Económico

Fondos para cualquier reparación a laptop.

Impresiones.

Copias.

Adquisición de equipo de almacenamiento (CDs/memorias).

- Salud

Enfermedad

Accidente que limite movimiento físico

Muerte

Muerte propia

Muerte de familiar/otro

- Clima/Meteorológicos

Lluvia/Huracán

Terremoto

Incendios

- Calendarización

Suspensión de clases

Inasistencia del profesor

Cambio de fecha

Retardo el día acordado de la entrega del alumno.

- Sociales

Compromisos personales

Registro de Riesgos

| Riesgo Identificado | Respuesta potencial | Causa Raíz | Categoría |  | Prioridad | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo en el servicio eléctrico. Fallo en el servicio de Internet. | Mantener cargada batería de laptop para poder guardar archivos. Utilizar otro spot de servicio de internet | Lluvias o vientos que puedan causar daños en cableado eléctrico. | Equipo | Alta |  | Alta |
| Laptop se infecta con virus | Vacunar regularmente, prohibir introducir memorias a laptop. | Memorias infectadas, descargar de sitios ilegales, | Equipo | Media |  | Media |
| Muerte de familiar, amigo o persona cercana | Faltar al velorio para continuar con el proyecto. | Salud, accidente. | Humano | Media |  | Media |
| Cae lluvia o huracán y compromete la integridad del equipo. | Consultar pronóstico de tiempo, proteger ventanas y trasladar el área de trabajo a un lugar alejado de donde pueda entrar agua. | Puentes entre la fecha de entrega. | Naturaleza | Media |  | Baja |
| Fondos no alcanzan para comprar CDs | Utilizar memoria ya adquirida. | Cambio de clima. | Equipo | Media |  | Media |
| Un compromiso personal atenta con retrasar el proyecto. | Cambiar de fecha el compromiso. | Tiempo. | Humano | Baja |  | Baja |

Probabilidad de impacto

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| TECNICO | 0.5 | 0.8 | 0.40 |
| ECONÓMICO | 0.3 | 0.8 | 0.24 |
| SALUD | 0.2 | 0.5 | 0.10 |
| CLIMA | 0.5 | 0.3 | 0.15 |
| CALENDARIZACIÓN | 0.6 | 0.4 | 0.24 |
| SOCIALES | 0.1 | 0.1 | 0.01 |

Prioridad alta: mayor o igual a 0.20, 
Prioridad media: entre 0.10 y 0.19.

Prioridad baja: 0.09 para abajo.

(Risk Breakdown Structure)

{diagrama aqui}

¿Qué hacer con los riegos?

Identificarlos:

- Técnico

Luz

Fallo en el equipo

Fuente de poder, pantalla, disco duro.

Errores en las aplicaciones del compilador

Virus,

Servidores no disponibles

Derrame de algún líquido en la pc

Caída de la red internet

- Delincuencia

Robo

- Económico

Falta de recursos monetarios para impresiones o CD.

- Calendarización

Cambio de fecha para entrega de proyecto

Suspensión de clases

Inasistencia del profesor

Retardo el día acordado de la entrega del alumno.

- Salud

Enfermedad

Muerte

Familiar, personal

Accidentes

- Meteorológicos

Huracán

Suspensión de clases

Heladas

Suspensión de clases

Incendios

Perdida de equipo, perdida de documentación.

- Sociales

Suspensión de fiestas

Compromisos familiares anteriormente planeados

Asignar probabilidad e impacto en términos cualitativos:

- Técnico.

Que el equipo falle presenta un mayor retraso en todo el proyecto y un peligro para la integridad de cualquier archivo que se encuentre guardado en el equipo; si no se puede acceder a él será proyecto en vano.

- Económico

La falta de fondos impacta en que se necesitará alguna manera por la cual

- Salud

Cualquier enfermedad o accidente ocasionará que el rendimiento al hacer el programa no sea el óptimo, y si es más grave, limitará su realización.

- Clima/Meteorológicos

Lluvias o tormentas eléctricas impactan considerablemente al proyecto al poder afectar la corriente eléctrica, dañar el equipo si se mete agua en la casa, etc.

- Calendarización

Representa un impacto medio ya que cualquier cambo de fecha no permite que se pueda entregar el proyecto bajo las fechas acordadas o retrasar su realización.

- Sociales

Su impacto es bajo ya que cualquier evento social puede ser cancelado para continuar con el proyecto