Web-Excel

Спецификация требований (этап 1)

Версия 1.0

Лист изменений

| Дата | Версия | Заголовок | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.09.2012 | 1.0 | Создание |  |

Содержание

Аннотация	4

1	Требования к программному обеспечению	4

2	Требования к функциям	4

2.1	Отображение таблиц-страниц	4

2.2	Формирование "красивых" ссылок при открытии таблиц-страниц	5

3	Требования к документированию кода	5

4	Требования к выходной документации	5

5	Ссылки на другие документы	5

# Аннотация

Данный документ содержит перечень требований к реализуемой системе для первой стадии работ.

# Требования к программному обеспечению

Система Web-Excel должна работать под управлением следующего общесистемного программного обеспечения:

Браузеры:

- Opera, версии;

СУБД: MySql, версии .

Язык разработки: PHP , версии .

# Требования к функциям

## Отображение таблиц-страниц

| Формулировка | Оценка, час | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Необходимо разработать дизайн отображения таблицы-страницы (макетирование). | 3 |  |
| Необходимо реализовать отображение меню с возможностью выбора пункта "Открыть таблицу" для рядового пользователя системы. | 1 |  |
| Необходимо реализовать отображение (без возможности редактирования) данных таблиц-страниц для рядового пользователя системы с учетом использования правил сортировки, указанных по-умолчанию в БД. | 4 |  |
| Необходимо реализовать отображение (без возможности редактирования) вкладки в виде скрывающегося меню значений таблицы-свойств. | 2 |  |
| Необходимо реализовать выделение ячеек таблицы с использованием подсветки ее контура. | 2 |  |
| Необходимо реализовать механизм отображения значения ячеек при их выделении. - вариант 1 - "стикеры"; - вариант 2 - "строка формул Excel". | 3 |  |

## Формирование "красивых" ссылок при открытии таблиц-страниц

| Формулировка | Оценка, час | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Правило формирования ссылки для рядового пользователя системы: [tb][номер таблицы в реестре таблиц БД] | 1 |  |

# Требования к документированию кода

Необходимо вести документирование кода, детализируя словесным описанием блоки кода.

# Требования к выходной документации

| Формулировка | Оценка, час | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Необходимо подготовить документ "Пояснительная записка", включающий описание ключевых проектных решений с диаграммами и графиками, поясняющими принципы работы приложения для программиста. | 4 |  |

# Ссылки на другие документы

- Т.з.001 (28.08.2012).xls