* **בדיקות יחידה:**

 מכיוון שהאתר הוא מסוג website (ולא website project) , לא ניתן להשתמש בבדיקות היחידה

 של Nunit (סביבת העבודה לא טוענת את פונקציות הבדיקה),

 לכן בדיקות מקיפות מתבצעות ע"י הכנסת משתמשי בטא ב-DB נפרד המיועד לבדיקות.

* **מהו מצבו הנוכחי של המוצר, האם עמדנו בדרישות? האם הוא איכותי מספיק?**

 כל הממשקים עובדים בהתאם לדרישות פרט למסך Inbox שטרם הושלם.

בנוסף האתר נגיש בכתובת האינטרנט:

 <http://myfirstemail.no-ip.org/>

* **האם השיטות שהשתמשנו בהן לפיתוח עד כה היו טובות ?  מה ניתן לשפר לפעם הבאה?**

שיטות הפיתוח שנבחרו היו טובות והתאימו לצרכי / דרישות האתר.

לפעם הבאה כדאי לנסות להוסיף את האפשרות לשליחת הודעות למשתמשים גם דרך דוא"ל אמיתי.

* **כיצד עבדה הקבוצה עד עכשיו? האם כולם תרמו את חלקם? מהם אופני ותדירות**

**התיאומים בינכם? מה לא עבד טוב? האם וכיצד ניתן לשפר? מה הוחלט לשנות**

**באופן העבודה?**

מכיוון שחברי הקבוצה אינם נמצאים באותו מחזור לימודים ועובדים במשרות מלאות,

תיאום פגישה בין כל חברי הקבוצה היה כמעט בלתי אפשרי, לכן לרוב השתדלנו לתאם משימות דרך דוא"ל.

למרות כל הקשיים עמדנו במשימות.

* **כמה נקודות הערכה הספקנו לבצע? כיצד מתקדם הפרויקט? האם יעמוד בלו"ז ובמשימות?**

**אלו סיכונים עדיין קיימים? מהי תוכנית ההתמודדות איתם?**

הפרויקט ברובו מוכן, בפרויקט נותר לממש את ממשק Inbox , ותיעוד.

 סיכונים אפשריים שנותרו הם נפילת האתר עקב תקלות שונות.

 תכנית ההתמודדות איתן היא הוספת לוג שגיאות לאתר שיתעד ויפרט את נתוני השגיאה.

 כמו כן נבצע בדיקות מקיפות ע"י הכנסת משתמשי בטא (ב- DB נפרד המיועד לבדיקות)

הדו"ח יופיע )או יקושר( בעמוד הוויקי של האיטרציה.