### MEETING AGenda

| # Titolo: |  | Riunione organizzativa per la stesura del RAD 2.0 (fase di analisi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Scopo: |  | Definire come elaborare diagramma delle classi, sequence diagrams, statecharts |  |  |  |  |
| Data del meeting: |  | 13/04/2008 |  |  |  |  |
| Orario di inizio: |  | 09:00 |  |  |  |  |
| Orario di fine: |  | 12:00 |  |  |  |  |
| Luogo di incontro: |  | Abitazione del Project Manager RDR |  |  |  |  |
| Meeting richiesto da: |  | Roberto Di Russo (RDR) |  |  |  |  |
| Coordinatore: |  | RDR |  |  |  |  |
| Timekeeper: |  | RDR |  |  |  |  |
| Minute taker: |  | RDR |  |  |  |  |
| Attendees: |  | Giovanni Maggiolini (GM) Umberto Annunziata (UA) Francesco Nicolao (FN) Vincenzo Iuliano (VI) Claudio Gargiulo (CG) |  |  |  |  |
| Assenti: |  | nessuno |  |  |  |  |
| ## Topic agenda |  |  |  |  |  |  |
| Time |  | What | How |  | Who |  |
| 30 min |  | Presentazione del problema | Introduzione Problem statement Tempificazione delle attività |  | RDR, project manager |  |
| 1 h e 30 min |  | Discussione approfondita sulla mappatura degli usecase in diagramma delle classi e sequence diagrams | Elencazione dei possibili sequence diagrams da implementare Primo abbozzo del diagramma delle classi Prima ricerca di oggetti complessi per la stesura degli StateChart Diagrams |  | Tutti |  |
| 30 min |  | Training tools da utilizzare | Accantonamento del tool ArgoUML e scelta di DIA per la rappresentazione UML |  | Tutti |  |
| 20 min |  | Organizzazione del lavoro | Assegnazione dei compiti ai componenti del team |  | Tutti |  |
| 10 min |  | Decisione sulla data del prossimo incontro | - |  | RDR, project manager |  |
| Richieste di lettura | Tutti |  |  |  |  |  |