Administración de Proyectos

Bejeweled

Riesgos

Probabilidades

Hitos de Anteproyecto

NOMBRE:

Álvarez Fierro Paul Omar

Nº de Control:

08440814

CARRERA:

Lic. En Informática

MAESTRO:

Juan Francisco Algara Norzagaray

FECHA:

Lunes 7 de Noviembre de 2011

Introducción

El proyecto a presentar tiene por nombre “Bejeweled”, este es un proyecto informático que pretende mostrar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el ámbito tanto de programación como en el de administración de proyectos.

Dicho proyecto se basa en tecnologías orientadas a objetos, así que refiriéndose a localización del proyecto, será plenamente desarrollado de manera personal en casa.

Mi trabajo va dirigido a comprobar que los conocimientos adquiridos en dichas materias, son aptos para ponerlos en práctica ante cualquier proyecto.

La temporalizacion del proyecto tiene una duración de 1 mes, comenzando el día Viernes 30 de Octubre con finalización y entrega programada el día Jueves 1 de Diciembre del año en curso.

Siendo yo el único recurso humano para desarrollar el proyecto, dispongo de 30 días para presentar avances y demostrar los conocimientos, así como la entrega final del proyecto.

Cuento con computadora y la maquina virtual para el desarrollo del mismo, siendo eso lo primordial y más necesario.

En cuanto a recursos financieros solamente es lo necesario para las impresiones y los traslados, siendo esto un costo de no más de 300 pesos, ya que no necesitaría invertir en subproyectos o segundas personas para su realización.

El periodo de entrega se divide en 2 fases, las fases de temporalizacion, que se toman como las entregas de avances, definidas por días o semanas, así como la fase final, que sería la entrega del proyecto completo, definido en el tiempo mencionado anteriormente.

Tabla de Riesgos y Probabilidades de Proyecto

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | COSTO DE IMPACTO($) |
| --- | --- | --- | --- |
| No poder continuar el proyecto por enfermedad | 0.3 | 0.5 | 0 |
| No saber utilizar PC | 0.1 | 0.5 | 0 |
| No Administrar dinero | 0.3 | 0.7 | -300 |
| No Administrar mi tiempo | 0.3 | 0.5 | 0 |
| Pérdida de tiempo | 0.3 | 0.5 | 0 |
| Perdida de dinero | 0.3 | 0.7 | -300 |
| Perder los avances guardados | 0.1 | 0.9 | 0 |
| No haya luz | 0.1 | 0.5 | -10 |
| No pueda usar computadora por luz | 0.1 | 0.5 | -25 |
| conseguir computadora | 0.9 | 0.9 | 0 |
| PC soporte maquina virtual | 0.3 | 0.7 | -50 |
| PC no sirva | 0.3 | 0.7 | -50 |
| No conseguir el dinero | 0.5 | 0.9 | 0 |
| Asalto económico | 0.3 | 0.9 | -50 |
| Papelería cerrada | 0.5 | 0.5 | -25 |
| No haya impresiones en papelería | 0.5 | 0.7 | -25 |

| ID | NOMBRE | FECHA ENTREGA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Introducción | 07-Nov-2011 | Hito de comienzo que proyecto, presentando el propósito y su alcance, así como los objetivos, funciones y restricciones. |
| H2 | Estimación de Proyecto | 07-Nov-2011 | Hito referido a los datos y requerimientos utilizando técnicas de estimación de costo y tiempo. |
| H3 | Riesgos del Proyecto | 07-Nov-2011 | Análisis de riesgos, identificación, estimación y evaluación. |
| H4 | Análisis y Diseño | 10-Nov-2011 | Análisis de clases en cuadros UML y dibujos de interpretación de el propósito de cada clase |
| H5 | Programación | 24-Nov-2011 | A cada clase se le implementa un código en cuanto a su diseño |
| H6 | Modelo de comportamiento | 28-Nov-2011 | Revisión de que cada clase y cada parte del proyecto funcione de acuerdo a su descripción |
| H7 | Entrega de Proyecto Final | 1-Dic-2011 | Entrega del Proyecto en Compaq Disk(CD), esto incluye código fuente, ejecutable de computadora y documentación impresa. |

Hitos de Proyecto