Министерство образования и науки Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

Кафедра «Программное обеспечение автоматизированных систем»

Техническое задание

на разработку программы  «Anthill»

по дисциплине

Технологии программирования

Научный руководитель

к.т.н , доцент Жукова И. Г.

“        ”                       2014

Исполнитель

студент группы ИВТ-461

Смирнов Петр

“        ”                       2014

Волгоград , 2014г

Содержание

1 Введение                                                                                                               3

2 Основание для разработки                                                                                  3

3 Назначение разработки                                                                                       3

4 Требования к программе                                                                                     3

5 Требования к программной документации                                                       5

6 Технико- Экономические  показатели                                                               8

7 Стадии и этапы разработки                                                                                9

8 Порядок контроля и приемки                                                                            10

9 Источники разработки                                                                                       11

Приложение   А              "Диаграмм вариантов использования"                      12

Приложение   B                 Концептуальная диаграмма классов                       13

Приложение   C          "Пример диаграмма компонентов"                     14

Приложение  D                     "Интерфейс программы "                                     15

Приложение  E                  "Сценарии работы программы "                             16

Приложение   F                           "Набор тестов"                                                 20

1 Введение

Программа или программный продукт «Anthill» предназначено для построения, редактирования, сохранения диаграмм компонентов.

2 Основание для разработки

Данный программный продукт предназначен для создания диаграмм компонентов в соответствии со стандартом. Разработка ведётся в рамках выполнения семестровой работы по дисциплине “Технология программирования”.

3 Назначение разработки

Назначение программной системы – построение диаграмм компонентов и её редактирование.

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать реализацию следующие функции :

1 Создание  компонентов диаграммы компонентов на рабочей области:

  - интерфейсы;

  - связи;

  - комментарий.

  - компоненты;

2 Перемещение компонентов диаграммы компонентов на рабочей области путем перетаскивания мышкой.

3 Удаление компонентов и связанных с ней элементов диаграммы с рабочей области.

4 Редактирование название компонента диаграммы.

5 Создание комментариев.

6 Ассоциирование комментариев с конкретными компонентам диаграммы.

7 Сохранение диаграммы в файл собственного формата с расширением .png или dxaml.

- Загрузка  диаграммы  из файл собственного формата с расширением .png или dxaml.

9 Авто-сохранение.

10 Реализация водяного знака.

11 Реализация функции для создания вкладок и сохранение всех             вкладок.

12 Реализация копирования и вставки элементов диаграммы.

13 При сохранении диаграммы в проект должны быть сохранены диаграммы всех вкладок в формате xaml.

14 Печать документ диаграммы.

Примеры диаграммы вариантов использования приведены в приложении А.

Пример концептуальной диаграмма классов приведены в приложении B.

4.2 Требования к объекту проектирования

Диаграмма должна иметь следующие элементы:

- объекты;

- интерфейсы;

- линии, показывающие выполнение действий объектами;

- комментарий;

Пример диаграммы  показан  в диаграмме компонентов (Приложение С).

4.3 Требование к интерфейсу программы

- В интерфейсе программа должен показать все элементы ( вертикальные линии. объектов,)  для построения диаграммы.

- В интерфейсе программа должен кнопка “добавить” и “удалить”.

- В интерфейсе программа должен Строка меню “файл” и“ справка”.

Внешний вид программы должно соответствовать с приложением D.

4.4 Требования к надежности

Для обеспечения программа должна выполнить :

- функции программы должны корректно работать весь заданный период эксплуатации.

- Программа   должна дать  сообщения если возникает ошибки  при выполнения функции.

Таблица – примеры сообщения

| Текст сообщения | Описание сообщения |
| --- | --- |
| Файл поврежден или занят другим процессом | Сообщение, возникающее при попытке открытия испорченного файла, или файла, используемого другим процессом |
| Ошибка сохранения файла | Сообщение, возникающее при попытке сохранения файла, занятого другим процессом |

4.5 Не функциональные требования

1 Диаграмма  должна соответствовать  стандарту UML.

2 Редактирование диаграмм, а именно: перетаскивание элементов        должно приводить к перетаскиванию связанных с ним элементов.

3 В программе   должен быть предусмотрена возможность создания комментария, активная область для выделения линий должна достигать 7 пикселей.

4 Программа  должна работать под управлением ОС Windows XP, 7.

6 Программа должна выполняться по двум релизом. В первой релизе должны  выполняться функций (1-9).  Во второй релизе должна выполняться функций (10-14).

4.6  Требования к эргономике

Программа должна обеспечивать удобный для пользователей продукты  интерфейс, отвечающий следующим требованиям:

- Программа должна быть удобная, интуитивно понятная навигация в интерфейсе пользователя.

- Программа должна быть удобная для масштабирования.

- Кнопки программы должен быть удобной для пользования.

4.7 Требования к параметрам технических средств и выбор технологии

- В качестве языка программирования выбран язык C# с библиотекой классов Windows Presentation Foundation (WPF).

- Среда разработки должна - Microsoft Visual Studio 2010.

- Документация  должны написать в программе Microsoft Office Word 2003.

- Проект должен  храниться в репозитории на bitbucket.org.

- Тестирование должно проводиться тестировщиком согласно разработанным тестам.

- В качестве модели жизненного цикла ПО  должна спиральная модель.

- Средство коммуникации между членами команды – Skype.

- редактор UML диаграмм для написания документации – Astah.

- ПК  Asus ,windows XP  и выше.

- объем свободной оперативной памяти – 2 Гб.

- свободный объем жесткого диска – 2 Гб;

- совместимый с видеокартой монитор;

- стандартная клавиатура;

5 Требования к программной документации

Данная работа должна содержать 6 основных документов. Документы должны быть написано по гостам групп 19 (ГОСТ-19) и по шаблонам. Необходимо выполнить следующие документы:

1 Анализ требований. Описание концепции проекта.

2 Разработка программных  решений.

3 Кодирование программы.

4 Тестирование программы.

5 Руководство оператора.

6 Руководство системного администратора.

6 Технико- Экономические  показатели

В рамках выполнения данной работы не рассматривается.

7 Стадии и этапы разработки

В процессе разработки необходимо пройти следующие этапы:

Первый релиз

| № | Срок | документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11.09.13-25.09.13 | Анализ требований . Описание концепции проекта |
| 2 | 20.09.13-05.10.13 | Проектирование диаграммы - UseCase диаграмма 5 - Сценарии работы программы 5 - Activity диаграммы 7 - Концептуальная диаграмма классов 10 - Физическая диаграмма классов 10 |
| 3 | 25.09.13-04.11.13 | Кодирование программы |
| 4 | 10.10.13-05.11.13 | Тестирование программы |
| 5 | 20.10.13-05.11.13 | Внедрение |

Второй   релиз

| № | Срок | документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20.11.13-25.09.13 | Анализ требований . Описание концепции проекта |
| 2 | 20.11.13-05.12.13 | Проектирование диаграммы - UseCase диаграмма 5 - Сценарии работы программы 5 - Activity диаграммы 7 - Концептуальная диаграмма классов 10 - Физическая диаграмма классов 10 |
| 3 | 25.11.13-22.12.13 | Кодирование программы |
| 4 | 25.11.13-23.12.13 | Тестирование программы |
| 5 | 30.11.13-23.12.13 | Внедрение |

8 Порядок контроля и приемки

Для разработки программа должны  быть создан набор тестов  и сценарии работы программы. Пример сценарии работы программы в приложении D. Пример набор тестов приведен  в приложении E.

9 Источники разработки

1http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105:19-1-3&catid=25&Itemid=62 – Ссылка , где написана принципы  для написания технического  задания по гостам.

2 http://www.object.newmail.ru/obj2.html  - Ссылка, где написана о диаграмме компонентов.

3 http://2programmer.ru – Ссылка, где написана о диаграмме компонентов.

4 http://astah.net/download  - Ссылка для скачивания программы astah, astah-это редактор для построения  диаграммы.

Приложение А

Рис.1-Диаграмм вариантов использования

Приложение B

Рис.2- Концептуальная диаграмма классов

Приложение С

Рис.3-Пример диаграмм компонентов

Приложение D

Рис.4 –Интерфейс программы

Приложение E:

Сценарии работы программы

Таблица 1. Сценарий сохранения диаграммы в файл

| Пользователь | Программа |
| --- | --- |
| 1. Выбор пункта «Сохранить» из меню |  |
| 2. Щелчок по пункту меню |  |
|  | 3. Запросить имя файла сохраняемой диаграммы |
| 4. Ввод имени файла |  |
|  | 5. *Проверка существующего имени файла |
|  | 6. Сохранение диаграммы в формате png |
|  | 7. Сохранение диаграммы в файл с собственным расширением (xaml) |
|  | 8. Выдача сообщения об успешном сохранении файла |

Таблица 2. Сценарий создания диаграмм

| Пользователь | Программа |
| --- | --- |
| 1. Выбор пункта «Создать» из меню |  |
| 2. Щелчок по пункту меню |  |
|  | 3. *Проверка открыта ли другая диаграмма |
|  | 4. Создать новый файл |

Таблица 3. Сценарий редактирования диаграмм

| Пользователь | Программа |
| --- | --- |
| 1.Выбирает способ редактирования (добавление, удаление, перемещение объектов) |  |
| Добавление |  |
| 2. Щелчок по кнопке «Добавить» |  |
| 3. Выбрать щелчком добавляемый элемент из списка элементов |  |
|  | 4. Выделение элемента в списке элементов |
| 5. Щелчком указать место размещения элемента на рабочем поле программы |  |
|  | 6. Автоматическая отрисовка элемента на указанном месте рабочего поля |
| Перемещение |  |
| 7. Нажатие кнопки мыши по элементу |  |
| 8. Удерживание кнопки мыши |  |
| 9. *Перемещение элемента на новые координаты (x,y) |  |
|  | 10. Перемещает элемент вслед за указателем мыши |
| 11. Отпускание кнопки мыши |  |
|  | 12. Фиксация элемента на новом месте с координатами (x,y) |
| Удаление |  |
| 13. Щелчок по кнопке «Удалить» |  |
| 14. Наведение указателя на удаляемый элемент |  |
| 15. Щелчок по выбранному элементу |  |
|  | 16. *Удаление элемента с рабочего поля |

Таблица 4. Сценарий просмотра диаграмм

| Пользователь | Программа |
| --- | --- |
| 1. Пользователь выбирает способ просмотра диаграммы |  |
| Открытие диаграммы |  |
| 2. *Выбор пункта «Открыть» из меню |  |
| 3. Щелчок по пункту меню |  |
|  | 4. Открывается диалоговое окно для выбора файла |
| 5. Поиск файла на компьютере |  |
| 6. Выбор файла щелчком |  |
|  | 7. *Отображение содержимого файла на рабочем поле программы |
| Печать диаграммы |  |
| 8. Выбор пункта «Печать» из меню |  |
| 9. Щелчок по пункту меню |  |
|  | 10. Открытие диалогового окна печати |
| 11. Настройка параметров печати (число копий, активный принтер и т.п.) |  |
| 12. Щелчок по кнопке «Печать» |  |
|  | 13. Печать диаграммы |

Приложение  F

Набор тестов

Рис.5.1- Сохранение диаграммы в файл

Рис.5.2-Создание диаграммы

Рис.5.3- Добавление элемента на диаграмму

Рис.5.4- Перемещение элемента

Рис.5.4- Удаление элемента

Рис.5.5- Открытие диаграммы

Рис.5.6-Печать диаграммы